林木资产交易合同

甲 方（卖方）：                        乙 方（买方）：

姓 名：________                       姓 名：________

身份证号：__________________          身份证号：__________________

联系地址：__________________          联系地址：__________________

联系电话：__________________          联系电话：__________________

丙    方（协助方）：

名    称：

联系地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拥有位于[晴隆县三宝乡林场]的林木资源，乙方有意购买该林木，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：

一、林木基本信息

林木位置：[三宝甘家屋基、水淹坝、杨柳树丫口]

林木种类：[杉木]

重要信息：

1.根据成德价评[2025]010号评估报告所示情况，本次转让的标的共含有林木53436株，主要树种为杉木，林种为用材林，总面积为142901.96平方米(即:214.35亩)，种植于1998年1月，林龄27年；经评估公司现场调查与测算，该伐区林地蓄积量共5661.83立方米，出材率为70%，参考出材量为3963.28立方米。

2.标的按现状进行转让，乙方确认已于本合同签订前完成对标的林木（包括数量、质量、林界、公益林分布等）的现场踏勘及尽职调查，对林木现状无异议；自合同生效之日起，乙方不得就林木实际状况与评估报告或描述不符为由主张撤销合同或要求赔偿。

3.本次转让的标的共有5个小班图块，其中离公路最近地块的距离为260米，离公路最远的地块距离为950米。

4.乙方负责林木采伐后的运输工作，运输过程中的一切费用（包括但不限于运输车辆租赁、燃油费、过路费等其他事宜）及风险由乙方承担，甲方和丙方积极配合协调沟通,涉及的他人土地借道费由甲方承担。

5.标的已办理采伐许可证，乙方持许可证按标的所在地林业局采伐指标及规定进行采伐，本标的所涉林木需于2025年11月30日前采伐完成。若实际存在未办理许可证的小班图块，乙方需根据《中华人民共和国森林法》及贵州省相关文件等的要求,并携带本次转让相关法律文书申请采伐许可证，相关费用由乙方自行承担。

6.意向受让方需自行踏勘确定标的边界及公益林情况。若边界内存在有公益林的，公益林部分按照相关法律法规的规定进行管理；若为国家级公益林的，按照《国家级公益林管理办法》相关规定，国家级公益林部分不得进行采伐。注:如小班图块内存在公益林，乙方应按《价格评估报告》（成德价评[2025]010号）载明的5661.83立方米为基准，根据合同金额所计算出的每立方单价，_______元/立方，扣除应向甲方支付的相应价款。

7.本项目在转让过程中产生的相关税费由双方按照有关规定各自承担。

8.其他评估详细信息，可查看《价格评估报告》（成德价理[2025]010号）。

二、价格及付款方式

1.林木总价：根据评估报告和乙方自行亲自现场勘察确认后，以最终竞价结果（大写：人民币     元（小写：           ）作为合同交易金额。此价格只包含林木采伐权及相关权益，但不包含采伐、运输等后续费用。

- 2.付款方式：乙方应按照以下方式向甲方支付款项：

（1）甲方收款行号及收款人：收款人          ，收款账号：          ，开户行：        。

（2）首付款：合同签订之日起3个工作日内，乙方向甲方支付首付款人民币[1000000.00]元整（大写：壹佰万元整）。

- 进度款：乙方完成标的林木总蓄积量的50%（即按成德价评[2025]010号评估报告载明的5661.83立方米为基准，共计2830.92立方米）采伐后3个工作日内，向甲方支付至合同金额90%的进度款。自本合同签订之日起30日内完成上述50%蓄积量的采伐并支付进度款至合同金额的90%，如遇不可抗力等特殊情况，导致无法按期完成采伐，乙方应在情况发生后[5]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方书面同意后，采伐期限可相应顺延；若乙方未在约定时间内（含延长期）完成的上述50%蓄积量的采伐的，视为乙方违约，甲方有权依据本合同第五条追究其违约责任。若乙方完成上述50%蓄积量的采伐但逾期30日未付清进度款的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付        元（合同金额的30%）作为违约金。合同解除后，已砍伐的的林木归乙方所有，未砍伐的林木归甲方所有，甲方将按已砍伐的林木蓄积比例扣除相应林木价款以及乙方应支付的违约金后，将剩余首付款退还乙方，若首付款不足的，乙方应补足差额。

- 尾款：乙方在完成标的林木采伐后3个工作日内，支付合同剩余尾款，若乙方完成标的林木采伐后未按期付清尾款，逾期30日的，甲方有权单方解除合同。合同解除后，已砍伐的的林木归乙方所有，甲方有权要求乙方支付尾款和承担违约责任，并向甲方支付        元（合同金额的30%）作为违约金。

- 采伐进度：上述采伐进度由乙方书面确认并附林业部门认可的采伐台账，甲方有权现场核查。

三、采伐及运输

- 1.采伐许可：林木采伐许可证已经办理，重新办理或延期办理采伐许可证所需费用及林木采伐的一切费用（包括但不限于人工费、机器费、材料费、税费等）由乙方承担。

2.采伐期限：自签订合同之日起，乙方应在[2025年11月30日]内完成林木采伐作业。如遇不可抗力等特殊情况，导致无法按期完成采伐，乙方应在情况发生后[5]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方书面同意后，采伐期限可相应顺延。若乙方未在约定期限内（含延长期）完成全部采伐作业的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方向甲方支付        元（合同金额的30%）作为违约金，已砍伐的的林木归乙方所有，未砍伐的林木归甲方所有，甲方将按已砍伐的林木蓄积比例扣除相应林木价款以及乙方应支付的违约金后，将剩余已支付款项退还乙方，若已支付款项不足的，乙方应补足差额。若乙方超期导致采伐许可证失效的，乙方需赔偿甲方因此产生的全部损失（包括但不限于重新办理许可证所产生的费用、林木价值价值因延误所导致的贬损等）。因不可抗力及甲方原因造成乙方无法采伐的，停工时间不计入对乙方的采伐时间要求内。

- 3.运输前提：如未付清合同尾款，乙方不得将已采伐的林木运离开现场。若解除合同的，还需支付完全部违约与赔偿金后，才可将已采伐林木运离。

4.运输安排：乙方负责林木采伐后的运输工作，运输过程中的一切费用（包括但不限于运输车辆租赁、燃油费、过路费等其他事宜）及风险由乙方承担，甲方和丙方积极配合协调沟通,涉及的他人土地借道费由甲方承担。乙方应确保运输过程符合相关法律法规要求，不得损坏林地及周边环境。若因乙方运输行为造成林地或第三方损失，乙方应负责赔偿。乙方采伐完毕后，需在15日内按林业部门要求完成林地清理（包括覆土、平整等），并向甲方提交林业部门验收合格证明；未按要求恢复的，甲方有权自行组织恢复，费用由乙方承担（按实际支出计，最低不低于合同总价款的5%）。

四、三方权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权按照合同约定收取乙方支付的款项。

2.甲方应保证对所售林木拥有合法的所有权及处分权，不存在任何权属抵押、查封等影响乙方权益的情形。若因甲方原因导致乙方无法正常行使林木采伐权，甲方应承担赔偿责任。

- 3.甲方应在合同签订后[5]个工作日内，向乙方提供林地权属证明、林木资源证明等相关文件资料，协助乙方了解林木状况。

- 在乙方采伐作业期间，甲方应保证乙方能够顺利进入林地作业，不得无故干涉乙方正常施工。如因甲方与第三方存在纠纷导致乙方无法正常作业，甲方和丙方应及时解决纠纷，确保乙方权益不受影响。若因甲方与第三方的权属纠纷导致乙方无法正常作业，甲方应在20个工作日内协调解决；逾期未解决的，乙方有权选择解除合同，甲方需退还乙方已付款项（扣除乙方已采伐林木的对应价款），并赔偿乙方实际损失。非因甲方权属问题导致的第三方纠纷，由乙方自行解决，甲方、丙方仅提供必要协助，不承担责任。

（二）乙方权利义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供林木及协助办理相关手续。

2.乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方支付款项。乙方逾期付款的，每逾期一日，支付合同总价款的万分之五作为违约金（累计不超过未付款项的20%）；逾期超过30日的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。已砍伐的的林木归乙方所有，未砍伐的林木归甲方所有，甲方将按已砍伐的林木蓄积比例扣除相应林木价款以及乙方应支付的违约金后，将剩余已支付款项退还乙方，若已支付款项不足的，乙方应补足差额。

3.乙方应严格按照林业主管部门批准的采伐范围、采伐方式和采伐期限进行林木采伐作业，不得超范围、超期限采伐，或采取任何未被批准的采伐行为。若乙方违反林业部门规定采伐（包括但不限于超范围、破坏公益林、未按指定方式采伐）的，除应自行承担由此引发的行政处罚的法律后果外，还须向甲方支付        元（合同金额的30%）作为违约金；若乙方的违规行为导致甲方被有关部门追责（如罚款、赔偿），乙方应负责赔偿甲方因此产生的所有经济损失。

- 4.乙方在采伐及运输过程中，应采取必要的安全防护措施，确保作业人员安全。若发生安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。同时，乙方应妥善处理采伐及运输过程中产生的废弃物，不得对林地及周边环境造成污染。若因乙方原因造成环境污染，乙方应负责治理并承担相应法律责任。

- 丙方权利义务

- 丙方应全力配合协助乙方做好协调沟通相关工作，确保乙方顺利完成砍伐事宜。

五、违约责任

除本合同另有约定外，若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金人民币[100000]元整（大写：[壹拾万元整]）。违约金不进行叠加，最高为合同金额的30%，但若违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失、维权费用（如律师费、诉讼费、差旅费等）。

若因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[5]个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否变更或解除合同。如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应互相返还已收取的款项及财物，互不承担赔偿责任。

六、争议解决

因本合同发生的争议，各方协商不成的，一致同意由晴隆县人民法院管辖。

七、其他条款

本合同自甲乙丙三方签字（盖章）且甲方收到乙方首付款后生效，本合同一式三份，甲乙丙方各执一份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方（签字/盖章）：__________________

日期：______年____月____日

乙方（签字/盖章）：__________________

日期：______年____月____日

丙方（签字/盖章）：__________________

日期：______年____月____日